INFORMACIÓN GENERAL

Organización: Patty Sport
Software a instalar: Sistema de Gestión de Inventario Web v1.0
Fecha de elaboración: 22/05/2025
Versión del plan: 1.0
Responsable técnico: Daniel Puentes Ardila - Desarrollador
Patrocinador: Gerencia General Patty Sport

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Resumen ejecutivo:

El proyecto consiste en la implementación de un sistema web de gestión de inventario personalizado para Paty Sport, empresa dedicada a la comercialización de artículos deportivos. La aplicación permitirá el control integral del inventario, desde el registro de productos hasta el seguimiento de movimientos de stock, generación de reportes y alertas de inventario mínimo. El sistema está diseñado para mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas por desabastecimiento y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones.

- Objetivos

• Implementar un sistema web centralizado de gestión de inventario para Paty Sport.
• Automatizar el control de stock y movimientos de productos deportivos.
• Proporcionar reportes en tiempo real sobre el estado del inventario.
• Mejorar la eficiencia en la gestión de productos y reducir errores manuales.

- Alcance

• Áreas/departamentos involucrados: Administración, Ventas, Almacén, Gerencia.
• Número de usuarios: 8-12 usuarios aproximadamente.
• Sedes/ubicaciones: Sede principal Paty Sport.
• Módulos/componentes a instalar:

- Módulo de iniciar sesión.

- Módulo de gestión de usuarios.

- Módulo de gestión de productos.

- Módulo de entrada de productos.

- Módulo de salida de productos.

REQUISITOS

- Requisitos de hardware

| Componente | Requisitos mínimos | Requisitos recomendados | Disponibilidad actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 | Por verificar |
| RAM | 4 GB | 8 GB | Por verificar |
| Espacio en disco | 100 GB disponibles | 250 GB disponibles | Por verificar |
| Conectividad | Internet banda ancha 10 Mbps | Internet banda ancha 25 Mbps | Por verificar |
| Navegador | Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ | Última versión disponible | Por verificar |

- Requisitos de software

| Software | Versión | Propósito | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 18.x o superior | Runtime del servidor | Por instalar |
| MySQL | 14.x o superior | Base de datos principal | Por instalar |

- Requisitos de infraestructura

- Base de datos: MySQL

- Conectividad: Conexión estable a internet con IP fija

- Almacenamiento: 100GB de espacio libre para base de datos y archivos

- Requisitos de seguridad

• Permisos requeridos: Roles diferenciados ( Administrador ).
• Autenticación: Sistema de login con usuario y contraseña.
• Protección de datos: Encriptación de contraseñas y datos sensibles.

ENTORNO DE INSTALACIÓN

- Arquitectura de la solución

Arquitectura Web de 3 capas:

- Frontend: Interfaz web responsive (HTML5, CSS3, JavaScript).

- Backend: API REST con Node.js.

- Base de datos: MySQL.

- Entornos requeridos

| Entorno | Propósito | Configuración | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | Pruebas durante desarrollo | Local/Servidor de pruebas | Equipo desarrollador |
| Producción | Operación real del sistema | Servidor principal | Paty Sport |

- Integración con sistemas existentes

| Sistema | Tipo de integración | Complejidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema actual de Excel | Migración de datos inicial | Media | Daniel Puentes |
| Red local empresa | Acceso interno | Baja | Administrador TI |

PROCESO DE INSTALACIÓN

- Resumen de actividades principales

  - Preparación del servidor y entorno de producción

  - Configuración de base de datos y esquemas

  - Despliegue del código fuente de la aplicación

  - Configuración del servidor web y proxy reverso

  - Configuración de usuarios y permisos iniciales

  - Pruebas de funcionamiento integral

  - Capacitación de usuarios clave

- Procedimiento detallado de instalación

Preparación del entorno

- Verificar especificaciones técnicas del servidor

- Configurar acceso remoto SSH al servidor

- Actualizar sistema operativo y parches de seguridad

Instalación de prerrequisitos

- Instalar Node.js y npm desde repositorios oficiales

- Instalar y configurar MySQL

Despliegue de la aplicación

- Crear usuario del sistema para la aplicación

- Clonar repositorio de código fuente

- Instalar dependencias con npm install

- Configurar variables de entorno

- Ejecutar migraciones de base de datos

- Configuraciones específicas

| Componente | Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| MySQL | max_connections | 50 | Suficiente para usuarios concurrentes |
| Node.js | NODE_ENV | production | Optimización para producción |

- Personalización

• Personalizaciones requeridas: Logo y colores corporativos de Paty Sport
• Configuración específica: Categorías de productos deportivos predefinidas
• Configuración de reportes: Reportes específicos para artículos deportivos

CRONOGRAMA

- Calendario de actividades

| ID | Actividad | Duración | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del servidor | 1 día | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 2 | Instalación prerrequisitos | 1 día | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 3 | Despliegue aplicación | 2 días | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 4 | Configuración y pruebas | 2 días | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 5 | Migración de datos | 1 día | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 6 | Capacitación usuarios | 1 día | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |
| 7 | Go-live y monitoreo | 1 día | Por definir | Por definir | Daniel Puentes |

- Hitos clave

| # | Hito | Fecha objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidor preparado | Por definir | Infraestructura lista |
| 2 | Aplicación desplegada | Por definir | Sistema funcionando |
| 3 | Usuarios capacitados | Por definir | Personal entrenado |
| 4 | Sistema en producción | Por definir | Go-live exitoso |

- Ventana de instalación

• Fecha propuesta: Por coordinar con Paty Sport
• Horario: Fuera del horario comercial (19:00 - 07:00)
• Duración estimada: 8-12 horas
• Impacto en operaciones: Mínimo, instalación fuera de horario laboral

PRUEBAS

- Estrategia de pruebas

Se implementará un enfoque de pruebas por capas, validando desde la infraestructura hasta la funcionalidad del usuario final, con énfasis en los procesos críticos de gestión de inventario.

- Tipos de pruebas a realizar

• Pruebas de instalación: Verificación de componentes instalados correctamente
• Pruebas funcionales: Validación de todas las funcionalidades del sistema
• Pruebas de integración: Conexión entre módulos y base de datos
• Pruebas de rendimiento: Tiempo de respuesta bajo carga normal
• Pruebas de seguridad: Autenticación y autorización de usuarios
• Pruebas de aceptación de usuario (UAT): Validación por usuarios finales

- Casos de prueba críticos

| ID | Caso de prueba | Criterio de aceptación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de producto nuevo | Producto se guarda correctamente | Usuario final |
| 2 | Actualización de stock | Inventario se actualiza en tiempo real | Usuario final |
| 3 | Generación de alertas | Alerta se genera al llegar a stock mínimo | Usuario final |
| 4 | Generación de reportes | Reportes muestran datos correctos | Usuario final |

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

- Estructura del equipo

| Rol | Nombre | Departamento | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder técnico | Daniel Puentes Ardila | Desarrollo | Instalación y configuración técnica |
| Patrocinador | Gerencia Paty Sport | Administración | Aprobación y recursos |
| Usuario clave | Por designar | Administración | Pruebas y capacitación |
| Administrador TI | Por designar | TI | Soporte infraestructura |

- Matriz RACI

| Actividad | Daniel P. | Gerencia | Usuario clave | Admin TI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación técnica | R | A | I | C |
| Pruebas funcionales | C | A | R | I |
| Capacitación | R | I | A | I |
| Aprobación go-live | C | A | R | I |

- Escalamiento

| Nivel | Tipo de incidente | Contacto | Tiempo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problemas de usuario | Usuario clave | 2 horas |
| 2 | Problemas técnicos | Daniel Puentes | 4 horas |
| 3 | Problemas críticos | Gerencia + Daniel | 1 hora |

GESTIÓN DE RIESGOS

- Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Estrategia de mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falla del servidor durante instalación | Media | Alto | Alto | Backup del servidor, plan de rollback | Daniel P. |
| 2 | Pérdida de datos durante migración | Baja | Alto | Medio | Backup completo antes de migración | Daniel P. |
| 3 | Resistencia al cambio usuarios | Media | Medio | Medio | Capacitación intensiva y soporte | Gerencia |
| 4 | Problemas de conectividad | Baja | Medio | Bajo | Verificación previa de infraestructura | Admin TI |

- Plan de contingencia

• Criterios para activar contingencia: Falla crítica que impida operación normal
• Procedimiento de rollback: Restaurar sistema anterior desde backup
• Tiempo estimado de rollback: 2-4 horas

CAPACITACIÓN Y SOPORTE

- Plan de capacitación

| Grupo de usuarios | Contenido | Modalidad | Duración | Fecha planificada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administradores | Funciones completas del sistema | Presencial | 4 horas | Por definir |
| Usuarios operativos | Funciones básicas de inventario | Presencial | 2 horas | Por definir |
| Gerencia | Reportes y consultas | Presencial | 1 hora | Por definir |

- Documentación

• Manual de instalación: Daniel Puentes - En desarrollo
• Manual de administración: Daniel Puentes - En desarrollo
• Manual de usuario: Daniel Puentes - En desarrollo
• Guías rápidas: Daniel Puentes - Por crear

VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

- Criterios de aceptación

| # | Criterio | Método de verificación | Responsable de verificar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema funciona correctamente | Pruebas funcionales completas | Usuario clave |
| 2 | Datos migrados exitosamente | Verificación manual de muestra | Usuario clave |
| 3 | Usuarios pueden acceder | Pruebas de login todos los roles | Usuario clave |
| 4 | Reportes generan correctamente | Ejecución de reportes clave | Usuario clave |

- Aprobación formal

• Responsable de aprobación: Gerencia General Paty Sport
• Proceso de firma: Documento de aceptación formal
• Documentación requerida: Reporte de pruebas exitosas y manual de usuario

APROBACIONES

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | X |  |  |
| Líder técnico | Y |  |  |
| Representante de usuarios | Z |  |  |